南澳县人民政府办公室

南府办函〔2021〕172号

关于印发《南澳县2021年水污染

防治工作方案》的通知

各镇（区）人民政府（管委），县府直属各有关单位：

《南澳县2021年水污染防治工作方案》已经2021年6月12日第十五届58次县政府常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向市生态环境局南澳分局反映。

南澳县人民政府办公室

2021年6月16日

南澳县2021年水污染防治工作方案

为全面贯彻习近平生态文明思想，深入打好我县水污染防治攻坚战，围绕保源水、增好水、治差水，突出精准、科学、依法治污，坚持控源截污与生态扩容相结合，统筹水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线保护，持续改善水环境质量、提升河湖生态功能，确保按期完成国家、省、市下达的2021年度目标任务，根据《汕头市2021年水污染防治工作方案》（汕府办通[2021]18号），结合我县2021年水污染防治工作重点，制定本工作方案。

一、工作目标

2021年，县级集中式饮用水水源水质全部达到或优于地表水Ⅲ类标准，农村饮用水源水质安全得到保障。我县近岸海域水质优良面积比例达到省、市考核目标要求。

二、重点工作

（一）全力推进水污染防控

加强污染防控。按照市的部署，做好初雨水污染防控工作，开展河道降水位排查和沿线暗渠清疏工作，减少暗渠内沉积污染物。（市生态环境局南澳分局、县城管局、县农业农村和水务局按职责牵头，各镇（管委）负责配合，以下内容均需各镇（管委）落实及配合。）

巩固城市黑臭水体整治成效。县城市管理和综合执法局要按照市的部署，做好样板河道的建设，要把水质放在首要位置，以解决水质反复问题为主、完善配套设施为辅的思路，尽快启动建设，确保按时完成市下达的任务。同时按照开展城镇污水处理提质增效三年行动暨“四洗”专项治理行动的要求，抓好“洗井、洗管”等“四洗”工作的实施。县农业农村和水务局要牵头各镇（管委）常态化落实“五清”专项行动，持续深化水体综合整治。（县城市管理和综合执法局、农业农村和水务局按职责牵头）

（二）全力推进入河（海）排污口整治

深入推进历史入河（海）排污口“回头查”工作，确保所有历史排污口达标排放；要深入推进新一轮入河（海）排污口规范化排查整治专项行动，在2021年底前完成新增排污口“查、测、溯”工作，同时完善入河排污口管理清单，对超标违规排口制定“一口一策”整改方案，倒逼区域加快控源截污，实现岸上水里的一体整治。（市生态环境局南澳分局按职责牵头）

（三）切实提升饮用水源保护水平

重点提高饮用水水源地应急管理和环境风险防控水平，每个水源地单独编制饮用水水源地突发环境事件应急预案，每年开展不少于一次应急演练，开展水源地环境风险评估，完善各级水源地风险源名录，建立应急物资储备库。（市生态环境局南澳县分局按职责牵头）

提升水源地规范化建设水平。各饮用水源地须配备一定数量的监控设备，切实提升饮用水源地监管水平。成立由生态环境、农业农村和水务、自然资源、交通运输、卫生健康等多部门参与的饮用水源联合巡查小组，强化对饮用水水源地水源保护区的环境监管，结合河长制巡查监管和“河道警长制”，开展水源保护区全范围巡查，发现环境问题第一时间整治，规范建立水源地巡查台账。（市生态环境局南澳分局、农业农村和水务局、自然资源局、交通运输局、卫生健康局按职责牵头）

（四）持续提高城镇污水处理设施减排效益

加快推进污水管网建设。县城管局、县住建局要牵头各镇（管委）进一步查缺补漏，结合实际，全面完善污水处理设施和管网建设，填补管网空白区。2021年底前，增补不少于3公里污水管网。（县城市管理和综合执法局、县住房和城乡建设局按职责牵头）

加快推进雨污分流改造，提高污水收集率和处理率。全面加快对原合流制干支网的雨污分流改造、“挤外水”和清污分流工作，全面强化对已建污水处理设施及配套管网的管养维护，确保管网健康闭环运行，稳步提升污水收集率和处理率，实现重点流域内截污控源全覆盖；重点关注污水处理厂进水BOD浓度提升，进一步提升污水处理厂进水浓度，进水BOD浓度不足100mg/L的污水处理厂要按照《汕头市城市黑臭水体治理示范城市工作方案》的要求，编制“一厂一策”工作方案，确保2021年底污水处理厂进水BOD浓度不低于100mg/L或较2018年底提高20%以上。县城管局要持续开展老旧管网清淤修复、断头管网筛查连通及城市污水收集体系排查，探索建设适宜于我县的初雨期间城市合流制管网溢流调蓄及快速处理设施，实行管网一张图和精细化、信息化管理。（县城市管理和综合执法局按职责牵头，县住房和城乡建设局、市生态环境局南澳分局配合）

（五）深入开展农业农村污染治理

加快推进农村雨污分流工程排查整改。各镇（管委）要完善农村雨污分流工程建设，进一步深化排查整改，推进雨污分流管道与污水处理设施干支管之间全面有效连接，加快雨污分流工程验收，确保今年6月底前全面完成；同时将机关、学校、市场等重点排污单位全部接入雨污分流“一张网”中，实现“污水入管、雨水入河”。县财政局要充分保障2021年雨污分流建设经费，确保该民生项目真正落地。（市生态环境局南澳分局、县农业农村和水务局、财政局按职责牵头）

持续开展农村环境综合整治工作。认真落实市下达的2021年行政村环境整治任务，健全工作台账和“一村一档”档案。在推进我县农村生活污水治理基础上，按照国家、省级、市级清单分梯次逐步推进我县农村黑臭水体治理。（市生态环境局南澳分局按职责牵头，县农业农村和水务局配合）

加快推进农业农村污染整治工作。强化“省级指导、地市统筹、县为主体、乡镇实施、村级推进”机制，加强农村污水治理设施建设及运营管护，定期监测出水水质，核查治理成效，力争建成即能见成效。强化农业面源污染管控，严格规范畜禽养殖禁养区管理，加强养殖业污染管控，执行上级有关水产养殖污染防治管理要求与标准规范；要全面开展违规排放的鱼塘养殖清理整治工作，严禁不满足受纳水体水质要求的鱼塘尾水直接外排。（市生态环境局南澳分局、县农业农村和水务局、自然资源局按职责牵头）

（六）强化工业污染防治

加强涉水企业环保执法。严格落实排污许可证核发后的监督管理，确保按证排污。严格执行区域总量削减要求，建设项目主要污染物实行区域等量削减，未达国家或者地方环境质量标准的区域及流域控制单元主要污染物实行区域倍量削减。（市生态环境局南澳分局牵头。）

加强“散乱污”企业整治。县工信局要建立健全重污染行业退出机制，以及防止“散乱污”回潮的长效监管机制，充分运用“大数据”技术，持续开展“循环”“滚动”排查，深入推进“散乱污”工业场所清理整治。（县工业和信息化局按职责牵头，市生态环境局南澳分局配合）

（七）加强地下水污染防治

按照市的部署，持续开展地下水环境状况调查评估，结合重点行业企业用地土壤污染状况调查，完善“双源”清单。重点推进“十四五”国考点位控制单元以及涉重金属、化工的企业及集聚区周边地下水基础环境状况调查评估；探索实施地下水污染分区防治和地下水污染源分类监管。持续推进防渗改造和报废井回填，开展地下水污染修复（防控）试点。（市生态环境局南澳分局按职责牵头，县自然资源局、城市管理和综合执法局、农业农村和水务局、卫生健康局配合）

（八）逐步完善水环境监测预警体系

推进地下水监测井底数摸查工作，加强规范化建设和运行维护管理。配合省、市建设省、市两级地下水环境监测网，构建信息化管理平台。（市生态环境局南澳分局、县城市管理和综合执法局、农业农村和水务局、自然资源局按职责牵头）

（九）全面推进近岸海域污染整治

按照“十四五”考核目标，强化陆海统筹，加快推进我县近岸海域污染防治工作。

以“美丽海湾”建设为统领，科学谋划好“十四五”海洋生态环境保护规划重点工程，在“十四五”期间，完成南澳青澳湾“美丽海湾”建设任务。（市生态环境局南澳分局按职责牵头，县财政局、自然资源局、农业农村和水务局、城市管理和综合执法局配合）

加大入海排污口整治力度。要按照省、市的统一部署，根据“查、测、溯、治”要求，结合黑臭水体整治、“四洗”以及农村雨污分流等控源截污项目建设，推进入海排污口整治，确保入海排污口整治取得成效。（市生态环境局南澳分局按职责牵头，各镇（管委）负责落实。）

加强海水养殖污染治理。优化海水养殖布局，推动绿色养殖发展，要落实《南澳县养殖水域滩涂规划（2018-2030年）》，严格执行禁止养殖区、限制养殖区和生态红线区的管控要求。强化海水养殖污染治理，逐步推进海水养殖尾水监测，确保养殖尾水达标排放。（县农业农村和水务局、市生态环境局南澳分局按职责牵头）

开展港口和船舶污染治理。加强港口污染物接收处置能力建设。以港口经营许可为抓手，加强港口污染物接收处置能力建设，确保码头企业具备与码头规模相适应的船舶污染物接收能力。（县交通运输局按职责牵头）。开展渔港环境综合整治。开展渔港（含综合港内渔业港区）摸底排查，推进渔港污染防治设施建设和升级改造，加强污染物清理和处置，提高渔港污染防治监管水平。（县农业农村和水务局按职责牵头）。加强船舶污染治理。严格执行《船舶水污染物排放控制标准》，限期淘汰污染物排放不达标的船舶，严厉打击船舶向水体超标排放含油污水；规范船舶水上拆解，禁止冲滩拆解。（县交通运输局、农业农村和水务局、汕头南澳海事处按职责牵头。）

加强海滩垃圾的清理。建立健全海滩垃圾保洁机制，按照属地管理原则，落实海滩垃圾清理责任，保持海滩洁净。（县城市管理和综合执法局按职责牵头）

推进生态保护与修复。推进重要滨海湿地修复工程，扩大近海与海岸湿地面积，提升滨海湿地生态功能。（县自然资源局按职责牵头）

加强海洋生态环境监督执法。开展入海排污口执法检查，督促直排海污染源达标排放。以近岸海域水质达标攻坚为主要任务，以未达优良的海域为重点，加强入海排污口监管，严厉打击污染物排海、海洋倾废、涉海工程建设项目等领域非法排污行为。（市生态环境局南澳分局、县农业农村和水务局、汕头南澳海事处按职责牵头。）

三、保障措施

（一）加强组织领导。严格落实治水责任，切实加强资金、政策保障和科技支撑，优化治污项目审批流程，推动各项工程顺利建成并投运。严格落实《广东省水污染防治条例》，持续推进水污染防治工作的规范化、法治化。

（二）优化服务。各有关部门要加强对各镇（管委）水污染防治工作的帮扶指导，合力解决在水污染防治工作中遇到的突出问题。

（三）加强信息调度。按照市的信息调度、挂图作战要求，做好攻坚工作信息上报，动态更新我县重点攻坚任务清单情况。

（四）加大资金投入。要依据“先谋事、再排钱”的原则，按照中央、省和市相关文件要求，主动谋划项目并申请入库，积极争取中央和省级专项资金的支持。引导社会资本参与投资、建设、运营，鼓励国有企业发挥技术、资金、管理等优势参与建设、运营，履行社会责任。

抄送：县纪委监委，县人大常委会办公室，县政协办公室，县各人民团体，上级驻南澳有关单位

南澳县人民政府办公室 2021年6月16日