南澳县人民政府办公室

南府办函〔2021〕173号

关于印发《南澳县2021年土壤污染和农业

农村污染防治工作方案》的通知

各镇（区）人民政府（管委），县府直属各有关单位：

《南澳县2021年土壤污染和农业农村污染防治工作方案》已经2021年6月12日第十五届58次县政府常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向市生态环境局南澳分局反映。

南澳县人民政府办公室

2021年6月16日

南澳县2021年土壤污染和农业农村污染防治工作方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实国家、省、市的有关要求，深化我县土壤污染和农业农村污染防治各项工作，持续打好污染防治攻坚战，制定本工作方案。

一、工作目标

（一）按照“保护优先、预防为主、风险管控”的原则，聚焦突出问题精准发力，依法推动土壤污染防治工作，有效管控农用地和城市建设用地环境风险，确保2021年全县受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到国家、省、市考核要求。

（二）全面加强固体废物污染防治，聚焦补短板、强弱项，加快推进构建危险废物全过程环境监管体系，统筹做好疫情防控环保工作，有力保障环境安全。

（三）全面推进农业农村环境综合整治，完成2021年市下达的新增环境整治行政村任务；全县畜禽粪污综合利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到市的考核要求，化肥农药减量增效和农药包装废弃物回收处理；农业农村生态环境监测监管体系进一步完善。

二、重点工作

（一）深入开展土壤污染防治行动

1.配合市完成重点行业企业用地土壤污染状况调查，持续推进调查成果应用。配合市全面完成重点行业企业用地土壤污染状况调查，逐步将重点行业企业用地土壤污染状况调查优先管控名录中关闭搬迁企业地块纳入调查名录开展调查，探索土壤环境提前调查制度。（市生态环境局南澳分局，县发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、农业农村和水务局、卫生健康局、城管局等按职责负责，各镇（管委）配合。以下各项任务均需各镇（管委）配合、落实，不再列出）

2.加强土壤污染重点监管单位环境监管。组织开展土壤污染重点监管单位的监督性监测，督促相关责任主体开展必要的污染成因排查、风险评估和风险管控工作。（市生态环境局南澳分局负责）

3.加强涉重金属行业污染管控。严格执行重金属污染物排放标准，持续落实相关总量控制指标。按照国家、省、市的要求，补充涉镉等重金属重点行业企业排查重点区域，更新污染源整治清单。针对新增污染源，督促责任主体制定并落实整治方案。加强涉重金属行业污染管控，持续推进重点行业重点重金属减排工作，不断完善我县全口径清单。（市生态环境局南澳分局牵头，工业和信息化局、自然资源局等参与）

4.强化工业废物贮存与处理处置监管。开展工业固体废物堆存场所的现场检查，重点检查防扬散、防流失、防渗漏等设施建设运行情况，发现问题立即落实责任主体整改。（市生态环境局南澳分局、县发展和改革局、工业和信息化局牵头，县自然资源局等参与）

5.加强生活垃圾污染治理。进一步提高收运处置体系建设和运维管理水平，加强生活垃圾分类运输、分类处理设施建设，健全收运处置体系长效管护机制。结合垃圾分类工作要求，推动全县农村生活垃圾收运体系提升。落实管理责任，坚决打压非法倾倒堆放生活垃圾行为，防止新增非正规垃圾堆放点。（县城管局、农业农村和水务局牵头，市生态环境局南澳分局、县住房和城乡建设局参与）

6.推进农业面源污染源头减量。加大推广适合本地区的施肥方案，推进重大病虫疫情防控、推广病虫害绿色防控和统防统治技术。生产和推广使用高标准加厚地膜、生物可降解地膜进行覆盖栽培，增加地膜使用寿命，降低地膜回收难度，提升回收率。探索农膜和化肥农药包装废弃物处理试点。2021年，全县主要农作物化肥、农药使用减量增效，利用率稳定在40%以上。（县农业农村和水务局牵头，县发展和改革局、市生态环境局南澳分局、县供销社等参与）

7.加大耕地土壤环境保护力度。以粮食生产功能区以及永久基本农田为重点，加强农用地土壤环境保护。以优先保护类农用地集中区为重点，探索优先保护类耕地保护措施推荐清单。按照市的部署，推行施用有机肥、推广中碱性肥料、种植绿肥等措施，探索长效保护运行模式与管理机制，实现优先保护类农用地持续利用。（县农业农村和水务局牵头，县自然资源局、发展和改革局、供销社等参与）

8.稳步推进耕地分类管理。根据全县耕地土壤环境质量类别划分成果，针对安全利用类耕地，优先采用农艺调控类安全利用措施，视情况选取对农业生产和耕地生产功能影响小的治理修复类措施；针对严格管控类耕地，结合当地区域农产品产业优势，以项目带动，推进种植结构向重金属低累积或非食用农产品调整。继续开展农产品产地土壤环境质量监测，实行耕地土壤环境质量动态管理。（县农业农村和水务局牵头，县发展和改革局、自然资源局、市生态环境局南澳分局等参与）

9.严防重金属超标粮食进入口粮市场。加强农产品临田检测和超标粮食处置，强化对重点地区粮食收购和加工企业的监管，督促开展收购和加工粮食的重金属检测，发现区域性超标的，应当按照国家和省有关超标粮食收购政策进行处置，禁止超标粮食进入口粮市场。（县发展和改革局、县农业农村和水务局、市场监督管理局按职责分工负责）

10.严格建设用地准入管理。自然资源部门、土地储备机构将建设用地土壤环境管理要求纳入国土空间规划和土地储备管理，在有关规划审批、土地储备或制定供应计划时充分考虑土壤环境风险，并征求生态环境部门的意见，加强土地市场前端审查监管。鼓励拟用途变更地块提前开展调查。（县自然资源局牵头，市生态环境局南澳分局参与）

11.深化建设用地联动监管。生态环境部门会同自然资源、工业和信息化、农业农村等部门，结合重点行业企业用地土壤污染状况调查有关结果，更新土壤污染状况调查名录，按程序推进土壤风险管控和修复活动。自然资源部门加强疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划基础数据的匹配，加强地块管理系统中地块的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证发放的监督管理。（市生态环境局南澳分局、县自然资源局负责，县工业和信息化局、住房和城乡建设局、农业农村和水务局参与）

12.强化地块风险管控和修复活动监管。生态环境部门对已纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块加强监管；生态环境执法部门将建设用地土壤污染防治纳入环境执法检查计划。（市生态环境局南澳分局牵头，县自然资源局、住房和城乡建设局参与）

（二）加强固体废物综合管理

13.做好医疗废物环境常态化监管。强化医疗废物收集、贮存、转运、处置全链条的环境监管，深入贯彻落实省、市疫情防控有关工作要求，加强隔离场所和医疗机构新冠医疗废物环境管理，及时调度掌握医疗废物收集处置情况，精准有效做好常态化疫情防控医疗废物环境监管工作，确保医疗废物安全处置。（市生态环境局南澳分局、县卫生健康局按职责负责）

14.强化危险废物环境监管。持续落实中央环保督察“回头看”和固体废物专项督察、专项审计反馈问题系统整改工作，加大对涉及危险废物企业的监管力度，持续完善危险废物信息化管理，强化基础数据动态更新及对比分析，充分发挥信息系统的辅助监管作用，强化危险废物全过程环境监管。（市生态环境局南澳分局牵头，县公安局、交通运输局、工业和信息化局、城管局、住房和城乡建设局、自然资源局、农业农村和水务局、卫生健康局、汕头南澳海事处按职责负责）

15.深入开展危险废物环境安全整治。认真落实省、市危险废物等安全专项整治三年行动实施方案的各项任务，推进热点和难点的整改攻坚。（县发展和改革局、工业和信息化局、市生态环境局南澳分局、住房和城乡建设局、农业农村局、卫生健康局、应急管理局、城管局按职责负责）

16.严厉打击涉固体废物污染环境违法行为。进一步加强涉固体废物企业的执法检查力度，依法查处涉固体废物环境违法行为，及时消除涉案废物环境污染；对符合移送行政拘留条件的和涉嫌环境犯罪的，依法移送公安机关。充分发挥生态环境、发展和改革、公安、卫生健康、交通运输等相关行政主管部门行业优势，强化固废信息共享和协作配合，形成对固体废物工作齐抓共管工作机制；深化公安、生态环境等部门合作机制，深入实施禁止“洋垃圾”入境联防联控工作。（市生态环境局南澳分局牵头，县发展和改革局、公安局、卫生健康局、应急管理局、交通运输局按职责负责）

（三）全面开展农业农村环境整治

17.持续加强农村生活污水治理。深入开展农村生活污水治理现状排查及问题梳理，2021年3月底前完成当前农村生活污水治理问题及困难的排查，并结合国家、省最新治理要求，优化县域农村生活污水治理规划，明确各自然村治理模式，结合农村厕所尾水处理、资源化利用工作，制定优先推进次序。建立健全设施运维管护机制，加强农村污水治理设施建设及运营管护，定期监测出水水质，核查治理成效，力争建成即能见成效。（市生态环境局南澳分局、县农业农村和水务局、财政局、城管局按职责负责）

18.持续推进农村环境综合整治。围绕饮用水水源地保护、农村生活污水、农村生活垃圾、农村黑臭水体治理等重点工作，持续推进农村环境整治。筛选并报送我县2021年农村环境整治行政村整治清单，建立健全农村环境整治工作台账和“一村一档”项目档案，加强数据调度与项目成效评估。按照市的部署，全县2021年年底前完成新增5个行政村环境整治任务并完成成效评估工作（任务分配数量：后宅2个，深澳2个，云澳1个）。（市生态环境局南澳分局、县农业农村和水务局、城管局按职责负责）

19.有序开展农村黑臭水体治理。在推进我县农村生活污水治理基础上，结合我县农村黑臭水体排查工作开展情况，按照国家、省级、市级清单分梯次逐步推进农村黑臭水体治理，完成市下达的任务。（市生态环境局南澳分局、县农业农村和水务局按职责负责）

20.强化畜禽养殖污染治理。严格依法依规划定畜禽养殖禁养区，深入推进生猪养殖项目环评“放管服”改革，对设有固定排污口的规模养殖场实施排污许可制度；优化调整畜禽养殖布局，推动种养结合和粪污综合利用，提高规模养殖场粪污处理设施装备配套率，推进绿色生态健康养殖。到2021年年底，全县畜禽粪污综合利用率达76%以上。（市生态环境局南澳分局、县农业农村和水务局按职责负责）

21.深入推进种植业废弃物回收利用。加大秸秆综合利用和农膜回收成熟技术模式推广，健全农药包装废弃物回收体系，全面建立农药包装废弃物收集处理体系，探索建立资源化利用与无害化处理机制。建立秸秆综合利用长效机制，开展全生物降解地膜在不同作物上的应用推广。2021年，全县秸秆综合利用率达到90%以上，农药包装废弃物回收体系进一步完善，回收量持续增加。（县农业农村和水务局牵头，县发展和改革局、市生态环境局南澳分局、住房和城乡建设局、供销合作社等参与）

三、保障措施

（一）强化组织领导

各镇（管委）、各相关单位要高度重视，切实加强组织领导，实化细化政策措施，层层落实责任；完善各部门之间的分工协作和沟通协调机制，定期调度检查各有关部门工作进展情况，切实抓好各项工作的落实。市生态环境局南澳分局要会同县有关部门加强对各镇（管委）土壤污染和农业农村污染防治工作的帮扶指导，督促各镇（管委）落实省、市关于深入打好污染防治攻坚战的战略部署和要求，持续推进土壤污染和农业农村污染防治工作。县有关单位要各司其职、通力合作，积极加强业务指导，协调解决工作中遇到的问题。

（二）加大资金投入

要按照中央、省和市相关文件要求，把握国家、省的政策导向，多渠道争取上级在财政专项资金的支持，进一步强化项目培育和储备，主动积极谋划专项资金项目并申请入库，积极争取各级专项资金的支持。

（三）加强技术支撑

进一步强化国家或省土壤环境管理系统、固体废物信息化管理系统、美丽乡村建设信息系统的应用。完善相关信息接入，加强数据调度，实现动态监管；建立分级、分区管理权限与共享机制，深化大数据应用于成效评估与监管服务。积极争取上级的技术支持，借鉴先进地区的实用技术及成功示范案例，提升我县全过程管理技术能力。

（四）加强宣传培训

开展多种形式的土壤、固体废物、农村污染防治等法律法规普法宣传和相关专业知识宣传教育，不定期组织召开培训班，进一步提升企业环保意识，增强责任心和紧迫感，落实环境污染防治主体责任，强化管理措施，全面提升污染防治管理水平，有效防范环境风险。

附件：2021年南澳县农村环境整治目标任务

附件

2021年南澳县农村环境整治目标任务

| 序号 | 地市 | 2021年新增完成环境综合整治的建制村数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后宅镇 | 2 |
| 2 | 深澳镇 | 2 |
| 3 | 云澳镇 | 1 |
| 南澳县 |  | 5 |

抄送：县纪委监委，县人大常委会办公室，县政协办公室，县各人民团体，上级驻南澳有关单位

南澳县人民政府办公室 2021年6月16日