南澳县林长制智慧平台升级建设项目

实施方案

为做好南澳县林长制智慧平台升级建设工作，有效推动南澳县全面林长制，构建林长责任体系，发挥“一长两员”力量，从而实现建立县、镇、村各级林长体系，实现“山有人管、树有人护、责有人担”，特制定本实施方案。

- 项目背景

- 按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行林长制的意见》和广东要求全省加快推进全面推行林长制的相关要求，明确指出推进林长制信息化建设，初步建立智慧林长综合管理平台，提升森林草原资源保护发展智慧化管理水平。

- 目前，南澳县已完成林长综合管理平台一期建设，主要实现了南澳县林长一张图、一长两员、任务管理、事件管理、统计分析等功能，满足基层日常使用，但是该系统建设时由于经费有限，未实现与市级林长制平台打通，也未对接南澳县远程林火监控系统，系统未能实现整合目前林业相关信息化系统，内部林业数据不能共享，上级领导部门无法有效监管，存在信息孤岛问题。随着南澳林区建设的不断发展，以及森林资源动态变化，现有远程林火监控尚未实现南澳县林区全方位监控，所以急需对现有南澳县林长综合管理平台进行升级，实现南澳县林长制业务向数字化、网络化、智能化发展。

- 项目实施时间、资金

（一）项目实施时间

项目实施时间为2022年3月至12月。

（二）项目投入资金

由南澳县涉农资金统筹整合领导小组安排南澳县林长制智慧平台升级建设项目资金50万元。

- 建设目标

- （一）标准规范建设：结合林业信息技术应用的实际和林业信息化特点建立林长制管理标准体系。

- （二）应用功能建设：在一期平台的基础上，完善南澳县林长一张图信息平台，同时整合现有远程林火监控，将目前已建远程林火监控接入林长综合管理平台。

- （三）LED电子宣传屏：拟在南澳县林区入口放置1套林长制电子信息宣传牌。用于林长制相关信息发布、宣传。

- （四）智能球机监控系统：拟在林区制高点安装3套智能360度旋转的球机系统，其包含了高清摄像机球机、设备箱、太阳能电源、防雷接地等模块，对林区全方位进行监控。把森林防火各项措施抓早、抓细、抓实，有效地避免森林火灾的发生。

- （五）红外相机：在林区布设10台红外相机，用于南澳岛野生动物监测。

- 建设思路

- 利用卫星遥感监测、无人机、远程视频监控、森林哨位、及护林员网格化巡护，实现天空地人的全面立体监测。以林长工作一张图、森林资源传感物联网一张网建设智慧林长管理平台，同时建立森林资源全方位监测体系、形成一套林长制管理机制，构建森林资源“一张图” “一张网”“一体系”“一机制”“一中心”的智慧服务信息平台。同时实现现有林业信息化系统整合，与市级林长制平台及南澳县远程林火监控系统对接，建立林业资源专题数据“一套数”、信息上下一体化的综合数据应用支撑平台。

- 建设内容

- 主要建设内容包含南澳县林长制智慧平台（PC端）升级，完善林长一张图信息。建设LED电子宣传屏、智能球机监控、红外相机等物联网前端设备，实现数据自动采集、传输，为业务实现提供基础数据保证。

- （一）南澳林长综合管理平台完善。完善林长一张图信息平台。直观展示林区的基础地理信息、责任区、成员单位、人员信息、森林资源数据以及事件、巡护概览、动态信息等业务系统数据等，管理人员可通过“一张图”清晰了解全县林长区域整体的资源分布情况。

- （二）数据处理服务。在一期已建的一张图信息平台的基础上，进一步完善南澳县林业专题图层，包括对全县森林资源数据（森林资源年度更新、森林资源二类调查、公益林天然林数据），森林督查、林木采伐、森林抚育、林地征占用数据，自然保护地、湿地、野生动植物、草地资源数据，灾害防治小班数据（火烧迹地、有害生物发生区域）等森林资源变化图斑数据及林业产业企业数据收集、处理和入库，形成南澳县森林资源专题图层库。

（三）硬件设备采购

1、LED电子宣传屏。南澳县林区入口放置林长制电子信息宣传牌。实现信息发布、多媒体显示、网络功能等功能

2、智能球机监控系统。在林区制高点安装3套智能360度旋转的球机系统，其包含了高清摄像机球机、设备箱、太阳能电源、防雷接地等模块，对林区全方位进行监控。把森林防火各项措施抓早、抓细、抓实，有效地避免森林火灾的发生。

3、红外相机。通过红外相机监测实现南澳县野生动物监控，以图文形式展示区域内野生动物的资料信息，包括图像、栖息地、属性等将已有的野生动物信息进行信息化登记，栖息地进行矢量化，登记位置信息，并通过可视化的方式展示录像、图片等。

南澳县自然资源局

2022年3月10日