南澳县2022年大气、水、土壤污染

防治实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实《中共广东省委、广东省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《汕头市生态环境局关于印发汕头市2022年水污染防治攻坚工作方案的通知》、《汕头市生态环境局关于印发2022年土壤与地下水污染防治实施方案的通知》、《汕头市生态环境局关于加强秋冬臭氧污染区域联防联控工作的通知》等部署要求，进一步加强我县生态环境保护，现结合实际制订我县大气、水、土壤污染防治实施方案。

- 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、汕头重要讲话和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实“工业不上岛”发展战略，围绕高水平保护推动高质量发展主线，深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，坚持以持续改善生态环境质量为核心，以实现减污降碳协同增效为总抓手，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，推动蓝天、碧水、净土保卫战实现新突破，奋力建设人与自然和谐共生的南澳美丽旅游岛。

到2022年年底，受污染耕地安全利用率稳定在90%以上， 其中严格管控类耕地全部落实风险管控措施；重点建设用地安 全利用得到有效保障。

到2022年年底，县级及乡镇“千吨万人”集中式饮用水水源地稳定达标，农村生活污水治理和农村黑臭水体整治任务保质保量完成。

到2022年年底，县空气质量达标率≧96.5%，PM2.5≦21微克/立方米，PM10≦36微克/立方米。

- 深入打好大气污染防治攻坚战行动

- （一）持续推动产业、能源和交通运输结构调整。

- 1.推动产业结构优化。聚焦工艺技术、能源消耗、质量安全环保、二氧化碳排放等，加快推动落后产能依法依规关停退出。各镇（管委）要履行主体责任，落实长效机制，杜绝“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。（县发展和改革局、工业和信息化局、应急管理局、市场监督管理局、市生态环境局南澳分局按职责分工负责，各镇（管委）人民政府负责落实。以下各项工作均由各镇（管委）落实，不再列出。）

- 2．深入调整产业布局。按照广东省“一核一带一区”发展定位，落实“三线一单”生态环境分区管控和主体功能区定位等要求，持续推进产业布局优化。（县发展和改革局、工业和信息化局按职责牵头，市生态环境局南澳分局、县财政局、市场监督管理局等参加）

- 3.优化调整能源结构。按照“控煤、减油、增气，增非化石、输清洁电”的原则，建立现代能源体系。大力发展海上风电等清洁能源，积极开发利用太阳能等其他可再生能源，加快推进集中供热和天然气管网规划建设，落实天然气大用户直供政策，拓宽供气来源，规范城镇燃气特许经营权，降低终端用户用气价格。（县发展和改革局、工业和信息化局、住房城乡和建设局、市生态环境局南澳分局按职责分工负责）

- 4.大力推广使用新能源汽车。新增或更新的巡游出租车和接入平台的网约车应使用新能源汽车比例不低于80%。推进党政机关新增或更新的机要通信用车使用新能源汽车，公共机构、事业单位及国有企业新增或更新的公务用车使用新能源或节能汽车，鼓励公务租车优先选用新能源车。鼓励出台激励政策，加速淘汰国三排放标准柴油货车。（县发展和改革局、交通运输局按职责牵头，市生态环境局南澳分局、县财政局、住房城乡和建设局、工业和信息化局、机关事务局等参与）

- 5.加快新能源非道路移动机械设备推广应用。鼓励港口等新增或更新的场内作业车辆和机械使用新能源；加速提升市政园林机械以及施工工地、工矿企业等重点场所作业机械使用新能源比例。（县财政局、住房城乡和建设局、交通运输局、市生态环境局南澳分局按职责分工负责）

- （二）推进面源管控精细化

- 6.规范强化扬尘执法。充分发挥施工工地扬尘视频监管平台作用，加大扬尘执法力度，加强执法相关信息公开，曝光违法行为，并将处罚结果及时反馈至行业主管部门和属地政府。各行业主管部门定期通报本行业施工工地扬尘管控措施落实情况，定期更新工作台账；会同综合执法部门，对问题严重的项目责任单位，采取通报、约谈、评优限制、招标限制、降级资质等措施，督促整改到位。（县住房城乡和建设局、交通运输局、农业农村和水务局、城管局、市生态环境局南澳分局等按职责分工负责）

- 7.强化秸秆综合利用和焚烧管理。强化政府秸秆综合利用主体责任，开展利用秸秆进行直接还田和覆盖农作物，因地制宜利用秸秆进行肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化等模式推广应用。建立全覆盖网格化监管体系。综合运用无人机和卫星遥感等手段，加强露天焚烧监管。（县农业农村和水务局、城管局等按职责分工负责）

（三）全面加强大气重点污染源精细化治理

- 8.开展“三个一轮次”挥发性有机物（VOCs）治理专项行动。要根据市对涉挥发性有机物（VOCs）的工业企业管控要求，加强对对辖区内涉VOCs企业的管理，依法查处不规范使用废气治理设施等环境违法行为。加大对加油站、储油库及油罐车油气回收治理情况抽查力度，完成一轮次油气回收治理效果检验监测。（县工业和信息化局、市场监督管理局、发展和改革局、市生态环境局南澳分局等按职责分工负责）

- 9.强化移动源污染防治。按照《汕头市生态环境局关于进一步加强移动源污染防治工作的通知》（编20220063）要求，加快推进机动车销售企业环保信息公开检查和重点用车大户入户检查。加大路查路检和城镇建成区内冒黑烟非道路移动机械、船舶执法力度，强化使用环节油品质量抽检。加强机动车排放检验机构执法检查。（县公安局、交通运输局、市生态环境局南澳分局等按职责分工负责）

- 10.强化污染天气区域联防联控。加强污染天气的分析研判，启动不良天气应对措施，落实有关单位加强施工工地扬尘管控，强化工业企业执法检查和露天焚烧管控力度，减轻不良天气对空气质量的影响。（县住房城乡和建设局、农业农村和水务局、城管局、交通运输局、市场监督管理局、市生态环境局南澳分局等按职责分工负责）

三、深入水污染防治攻坚行动

- （四）强化饮用水源保护行动

- 11.加强饮用水源地监管。实施饮用水水源保护区名录管理；加强县级以上饮用水水源地规范化建设，探索建立饮用水源保护区智慧监控系统，用好信息化、智能化手段，提升饮用水源环境监管能力；以农村“千吨万人”水源地为重点，巩固提升农村水源水质安全保障水平；开展县级以上集中式饮用水水源地环境状况评估和农村集中式水源地环境状况调查工作；建立饮用水源突发污染事件的处置应对体系，持续开展风险源排查和管控工作，强化水华预警监测及形势研判，修订或制订应急防控预案，有针对性地做好应急防控工作，保障水质稳定达标；常态化开展饮用水源地巡查监管。（市生态环境局南澳分局、农业农村和水务局按职责牵头，县自然资源局、城管局、住房和城乡建设局参与）

- 12.加强饮用水卫生监测。按照市对城乡生活饮用水（末梢水）卫生监测的频次要求，组织开展乡镇2022年城乡生活饮用水（末梢水）卫生监测工作。（市生态环境局南澳分局、县卫生健康局、县农业农村和水务局按职责分工负责）

## （五）深入开展黑臭水体整治

- 13.充分发挥河湖长制作用，常态化开展农村黑臭水体巡查预警工作。发挥河湖长制平台作用，将农村黑臭水体巡查与农村人居环境整治、农村生活污水治理等工作有机结合起来，实现水体有效治理和管护。（县农业农村和水务局、市生态环境局南澳分局按职责牵头，县城管局参与）

- （六）加快提升城镇污水收集处理效能

- 14.加快推动城镇生活污水治理“双转变、双提升”。按照市的部署要求，完成县城管网排查工作；加快补齐老旧城区和城乡结合部生活污水收集管网缺口，开展管网建设、修复、雨污分流改造工作；按照市开展城镇污水厂差别化精准提标试点工作要求，重点强化进水浓度低于城市平均水平的污水处理厂系统整改，对现有进水BOD浓度低于100mg/L的城市污水处理设施，编制、优化、完善“一厂一策”，围绕服务片区管网开展精准整治；开展城镇污水收集处理设施建设质量督导和效果评估工作，全面推进城镇生活污水处理提质增效工作；建立健全污水处理设施和管网运维管理长效机制，加强运维资金保障，督导运维单位常态化落实运维管养措施。（县城管局牵头，市生态环境局南澳分局参与）

## （七）深入开展工业污染防治

15.推动涉水固定污染源排污许可提质增效，组织做好新增源排污许可发证登记工作，强化排污许可“一证式”执法监管；优化工业废水处理工艺，推动不能稳定达标的工业废水处理设施提标改造。（市生态环境局南澳分局牵头，县工业和信息化局参与）

16.强化工业源监管。对存在工业污染的重点区域，组织开展联合执法、交叉执法；持续实施“双随机、一公开”监管，严厉打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法行为。（市生态环境局南澳分局牵头，县工业和信息化局、公安局参与）

## （八）强化农业面源污染防治

17.持续优化畜禽、水产养殖结构。科学规划生猪养殖布局，大力发展规模化标准养殖；持续推进畜禽粪污资源化利用工作，规范畜禽养殖户粪污处理设施装备配套，开展设施装备配套情况核查；严格畜禽养殖污染防治监管，科学划定及调整畜禽养殖禁养区，规范畜禽养殖禁养区管理。加强扶持引导，深入推进统防统治和绿色防控融合发展，推进化肥农药减量增效，建立完善农药包装废弃物回收体系。大力推广水产生态健康养殖，开展水产绿色健康养殖“五大行动”。（县农业农村和水务局牵头，市生态环境局南澳分局、县自然资源局参与）

## （九）稳步推进农村生活污水治理

18.因地制宜、稳步推进农村生活污水治理。按照《南澳县县域农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）》要求，优先推进水环境敏感、人口相对聚集、重点攻坚断面等重点区域农村生活污水治理，按照“一村一策”因地制宜选择治理模式，力争2022年12月底前全县新增完成21个自然村生活污水治理任务，农村生活污水治理率达到90%以上，设施有效运行率达80%以上；定期开展日处理20吨及以上农村生活污水处理设施出水水质监测；建立较为完整农村生活污水处理设施、管网综合管理体系。深入开展农村厕所革命，完善农村基础设施长效管护机制，推进美丽宜居乡村建设。（市生态环境局南澳分局、农业农村和水务局按职责牵头，县城管局、住房城乡和建设局参与）

## （十）强化船舶污染治理

19.完善港口和船舶水污染物长效监管机制，加强港口船舶污染物接收转运处置联合监管，强化信息共享。合力深化开展船舶水污染物治理工作，持续推进绿色港口建设。督促港口和航运企业落实船舶水污染防治主体责任，持续加大对非法排放船舶水污染物行为的查处力度。持续开展“三无”船舶（含涉渔“三无”船舶、餐饮船、长期闲置船等）清理整治，禁止乡镇农自用船舶非法排污。（县交通运输局、汕头南澳海事处按职责牵头办理，市生态环境局南澳分局、县农业农村和水务局参与）

## （十一）深入开展入河排污口排查整治

20.推动实施全县入河排污口信息化动态管理。动态更新重点监管排污口名录，定期开展监督检查，纳入“双随机、一公开”监管，对重点监管入河排污口建立“一口一档”档案并实施规范化管理。对所有排污口逐个溯源确定责任主体，对问题排污口确定整治类型并实施分类整治，优先对违法违规情形和突出影响水质的问题排污口开展整治。（由市生态环境局南澳分局牵头，县财政局、城管局、农业农村和水务局参与）

- 四、深入开展土壤污染与地下水污染防治攻坚

- （十二）配合开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查

- 21.配合开展土壤污染状况调查。按照市生态环境局的工作部署，配合推进典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，为强化相关行业土壤与地下水生态环境管理提供支撑。（市生态环境局南澳分局牵头，县农业农村和水务局参与）

22.配合开展林地土壤污染状况清查。配合市全面开展清查全县林地土壤污染状况，进行林地土壤重金属污染风险分析，对水源涵养林等重点生态功能区及矿山等重点污染影响区进行林地土壤环境质量风险评估。（县自然资源局牵头）

（十三）加强土壤污染源头防控

23.加强涉重金属行业污染防治。开展涉镉等重金属行业企业排查整治“回头看”，持续更新涉镉等重金属重点行业污染源整治清单。依法依规将符合筛选条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物的企业纳入重点排污单位名录。结合排查情况制定重点涉镉等重金属排放企业自行监测工作方案，督促指导企业按有关规定开展相关工作。（市生态环境局南澳分局牵头，县发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局参与）

24.强化土壤污染重点监管单位环境监管。按照汕头市2022 年土壤污染重点监管单位名录的要求，督促指导重点监管单位落实土壤污染防治法定义务责任。同时对重点监管单位开展技术指导与帮扶，组织重点监管单位隐患排查报告技术评审，统一公开重点监管单位自行监测结果。（市生态环境局南澳分局负责）

（三）稳步推进农用地分类管理

25.建立耕地土壤环境质量类别动态调整机制。完善农产品产地环境质量监测体系，根据耕地土壤环境质量、农产品质量和土地利用现状的变化，按照省的工作部署，开展全市耕地土壤环境质量类别动态调整工作，建立耕地环境质量动态管理长效机制。（县农业农村和水务局牵头，县自然资源局、市生态环境局南澳分局等参与）

- 26.实施耕地质量保护与提升行动。选择优先保护类耕地实施质量保护与提升行动，鼓励秸秆还田，指导合理施肥，提升土壤肥力，遏制和缓解土壤酸化，深入推进化肥减量增效。持续推进农药减量增效，推动统防统治和绿色防控融合发展，扶持水稻主产区开展统防统治，推广应用生物防治、物理防治和生态调控等措施。督促指导各镇（管委）因地制宜开展农膜科学使用与回收、建立健全农药包装废弃物回收体系。（县农业农村和水务局牵头，县供销合作联社参与）

27.严格重金属超标粮食监管。加强粮食收购、储存和政策性用粮质量安全监督管理，督促从事粮食收购、储存活动的粮食经营者严格执行国家和行业相关标准和技术规范，建立粮食质量档案，落实粮食收购入库、出库质量安全检验制度。加大政府储备粮食抽检力度，按照市要求的年度检查比例对辖区内本级政府储备粮食进行抽检，检查覆盖面不低于市的要求。加强粮食加工和经营环节质量安全监督管理。严格重金属超标粮食的处理，经监督检查或抽查发现的重金属超标粮食，需及时采取措施，防止流入口粮市场。（县发展改革局牵头，县市场监管局、县供销合作联社参与）

28.健全土壤污染状况调查名录。按照《关于进一步加强建设用地土壤环境联动监管的通知》的有关要求，加强各级各部门联动，结合城市更新、村镇工业集聚区改造和排污许可证注销、撤销等情况，依托省建设用地污染地块信息系统，将依法开展调查的地块纳入建设用地土壤污染状况调查名录。以行业企业用地调查确定的高风险关闭搬迁地块为重点，组织开展地块现状、规划等情况核实，结合核实情况，落实各区县督促土壤污染责任人（或土地使用权人）开展土壤污染状况调查或实施暂不开发利用污染地块风险管控。（市生态环境局南澳分局、县自然资源局按职责牵头，县工业和信息化局、县住房城乡和建设局等参与）

29.严格建设用地准入管理。聚焦用途变更为“一住两公” （住宅、公共管理与公共服务用地）的地块，县自然资源部门加强规划许可和用地审批管理，及时与市生态环境局南澳分局共享相关信息，配合开展重点建设用地安全利用率核算。鼓励对应依法开展土壤污染状况调查的地块，在控制性详细规划确定时提前开展土壤污染状况调查，化解建设用地土壤污染风险管控和修复活动与土地开发进度之间的矛盾。合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工等行业重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间；对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为“一住两公”用地。将建设用地土壤环境管理要求嵌入土地储备、供应、改变用途等审批环节，未按照有关要求完成土壤污染状况调查、风险评估或经调查评估确定为污染地块但未明确风险管控和修复责任主体的，禁止土地出让、划拨。（县自然资源局牵头，市生态环境局南澳分局、县土地储备中心等参与）

- 30.管控暂不开发利用（疑似）污染地块。市生态环境局南澳分局、县自然资源局应及时共享疑似污染地块、污染地块有关信息，以重点行业企业用地调查确定的高风险关闭搬迁地块为重点，加强暂不开发利用地块监管，经土壤污染状况调查确认属污染地块的，督促土壤污染责任人（或土地使用权人）编制风险管控方案并实施。（市生态环境局南澳分局牵头，县自然资源局参与）

（十四）强化土壤与地下水污染防治能力建设

31.加强监测执法能力建设。配合市开展土壤污染重点监管单位周边土壤监测工作。将土壤、地下水污染防治纳入生态环境领域“双随机、一公开”监管，对土壤污染重点监管单位未按要求落实土壤污染防治法定义务的，依法查处；对纳入建设用地土壤污染状况调查名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块及群众投诉、信访举报、媒体曝光等地块进行环境执法检查，对违反《土壤法》的，发现一起、查处一起，严厉打击向土壤、地下水渗排偷排污染物、违规开发污染地块等严重违法行为。（市生态环境局南澳分局牵头，县自然资源局参与）

32.完善从业单位和个人信用管理。严格按照有关规定，落实从业单位在建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位及个人执业情况 信用记录系统中记录业绩信息，督促从业单位在信用记录系统中统一记录本单位和从业个人基本情况信息、业绩情况信息。在信用记录系统中记录涉及从业单位和个人的有关评审信息、虚假业绩信息举报核实情况。（市生态环境局南澳分局负责）

- 五、实施保障

- 强化组织领导。各相关单位、各镇（管委）要坚决扛起生态文明建设政治责任，严格落实任务分工要求，推动各项任务落地见效，确保全面完成年度任务。

- 强化资金保障。要加强生态环境资金投入保障，确保与各项任务相匹配。用足用好各级生态环境保护专项资金，完善多元化投入机制，吸引多方资本参与污染防治攻坚。

- 强化信息调度。强化重点攻坚任务信息调度工作，加大重点污染源、环境质量、环境管理等信息公开力度；建立健全生态环境违法行为有奖举报机制。

- 加强宣传培训。充分利用电视、报刊、公众网等媒体，结合世界环境日等主题宣传活动，开展大气、水、土壤污染防治法律法规和相关知识宣传活动，增加公众生态环境保护意识。