- 汕头市南澳县省生态环境保护督察整改任务整改落实情况

一、反馈问题

（一）环境监管网格化仅对各镇政府（街道办）及区有关部门的环境管理职责有明确规定，未细化到行政村（居委）一级，基层生态环境保护工作职责模糊，环境监管“一岗双责”难以落实到位。

（二）基层环保监管执法人员不足，目前区县环保部门执法编制一般是2-8名，镇级未设置环保执法编制。

（三）镇村污水处理设施建设资金紧张，汕头市级财政未能安排资金予以补助，镇级财政资金不足，目前主要通过引入政府与社会资本合作（PPP）建设，但镇村污水处理厂项目规模较小，投资吸引力弱，难以筹集社会资金。

（四）全市1086个行政村（社区）中，除集中规划建设污水处理厂的中心城区、中心镇和练江流域各镇外，需单独建设生活污水处理设施的涉及 16 个镇共182个行政村（社区），目前仅有41个行政村（社区）建成了生活污水处理设施。

二、整改目标

（一）明确基层生态环境保护工作职责，落实环境监管“一岗双责”。在原有划分的县、镇（管委会）、村的网格化基础，继续推进、实施。

（二）结合环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，调整我县环保执法机构，探索设立镇（管委）一级环保工作机构，充实基层环保监管执法力量。

（三）加大镇村污水处理设施投入。

（四）完成我县云澳镇、深澳镇污水处理设施建设，同时对无法纳入污水处理设施的行政村（社区）因地制宜，建设农村分散式生活污水处理系统。

二、整改落实情况

（一）根据《南澳县环境监管网格化管理工作实施方案》（南府〔2016〕13 号），各镇（管委）制定相应的环境监管网格化方案，夯实环境监管基础，明确镇、村网格的环境监管责任。全县原已划分镇（管委）三级网格5个，村（居委）四级网格41个。结合后宅镇村级行政区划变动，2021年5月，后宅镇政府更新区域内四级环境监管网络相关人员一览表，目前，我县共设三级网格5个，村（居委）四级网格46个。

（二）我县已积极与省、市相关部门进行协调，争取增加基层监管人员编制，将基层环保监管人员配置到位，夯实我县环保执法力量。2018年7月25日，根据《关于下达环境保护部门行政执法专项编制的通知》（南机编[2018]9号）文的通知，增设环境保护监察分局行政执法专项编制1名。同时根据《关于印发市级涉改部门机构编制职数框架的通知》文件精神，组建汕头市汕头环境局南澳分局，市级调剂增加行政执法专项编制2名。同时，按照南澳县深化乡镇体制改革完善基层治理体系实施的要求，各乡镇已进行机构改革，后宅镇、深澳镇、云澳镇均增设了综合行政执法办公室（综合行政执法队），负责辖区内市场监督、城镇管理、应急管理、卫生健康、自然资源和规划建设、农业农村、水务以及生态保护等综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动本镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。

（三）根据《关于南澳县新一轮污水处理设施建设有关事项的批复》（南府办函〔2016〕185号）的要求，我县启动了云澳镇、深澳镇、青澳旅游度假区管委污水处理的基础设施建设，项目建设资金由县财政局统筹解决。具体项目建设情况如下：

1.南澳县青澳污水处理站设备采购项目。项目建设投资约为235.9万元，建设内容为在原来的基础上对该污水处理站进行扩容，新建一个日处理能力为1200吨的一体化污水处理设施，工程采用水解+AO生化+沉淀工艺。项目已于2017年3月23日动工，并于2017年5月18日完成竣工验收。

2.南澳县深澳镇污水处理设施及管网配套工程。项目建设投资约为1190万元，主要铺设污水管道约1.8公里；建成污水处理站一座，日处理1200吨，工程采用AO生化工艺，项目已于2017年3月23日动工，并于2017年5月18日完成竣工验收。

3.云澳镇污水处理设施及污水管网配套工程。项目建设投资约为1648万元，主要新建污水管道约1.1公里；建成污水处理站一座，日处理2000吨，工程采用AO生化工艺，项目已于2018年8月26日动工，并于2020年12月3日完成竣工验收。

（四）实施《南澳县污水处理基础设施建设运营的实施方案》，全县共41个行政村（65个自然村），已纳入镇级以上集中式污水处理设施处理的行政村共有29个，已建镇级及以上集中式污水处理设施共4个，目前青澳污水扩容工程、云澳镇污水处理设施及管网建设工程项目（一期）、深澳镇污水处理设施及管网配套工程均已完成建设并投入使用。纳入城镇污水处理厂（站）的自然村有32个，已建农村生活污水分散式处理设施（包含污水资源化利用）的自然村有33个，实现乡镇一级污水处理设施全覆盖。